## Slide 1
XLVII CURSO DIM
Dirección de Proyectos BM-COE
SPRINT 02
Hoyo de Manzanares, a 17 de Junio de 2025
Product Owner: Cap. Antonio Requena Martinez
Developer: Cap. Adolfo Soto Conde
Scrum Master: Cte Ismael Lanchas Díaz

## Slide 2
ÍNDICE
- Sprint Planning
Sprint Backlog
- Sprint Review
Sprint Retrospective
- Presentación aplicación
Notes: 2

## Slide 3
SPRINT PLANNING
SPRINT 02 GOAL: Permitir a FINCON revisar, aprobar o rechazar las líneas presupuestarias ingresadas, con control del estado de las mismas.​
Afrontar la HU-02 (Aprobación de líneas presupuestarias):
Establecer estados en las líneas (rows) del presupuesto.
Transición entre estados, por parte de las Branch y de FINCON.
Acceso con permisos en función del tipo de usuario.
Notes: 3

## Slide 4
SPRINT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG ITEMS SELECCIONADOS
HU-02 – Aprobación de líneas presupuestarias
Notes: 4

## Slide 5
SPRINT BACKLOG
REFINAMIENTO: 17 Issues
  Backend: 4 Issues
  Frontend: 13 Issues
Notes: 5

## Slide 6
DIAGRAMA DE BURNDOWN
SPRINT 02:
  Tiempo estimado: 41 h
  Issues cerrados: 17
Notes: 6

## Slide 7
INCREMENTO
Notes: 7

## Slide 8
SPRINT REVIEW
Incrementos entregados:
  HU02 (Aprobación de líneas presupuestarias)
  Feedback positivo sobre la interfaz y uso general de la aplicación (FINCON y branch´s).
  Sprint 02 Goal cumplido:
  El Sprint Goal fue cumplido al 100 %, incluyendo el control de estados, validación por rol y autenticación (frontend).
  Incrementos funcionales que permiten a FinCon realizar su trabajo de revisión presupuestaria desde la aplicación.
  Se incorporaron mejoras de usabilidad tras la review del Sprint 01 (filtrado, comentarios visibles, mensajes de alerta).
Notes: 8

## Slide 9
ACTIVIDADES FUTURAS
PROPUESTA SPRINT 03 GOAL:
Registrar las actividades de las Branch, en cuanto creación, modificación y eliminación de líneas del presupuesto.
  Despliegue en la red del cliente.
  Login con credenciales de la organización.
  Importación/exportación de presupuestos.
  Importación/exportación del POW.
HU-04 – Visualización de registro de modificaciones
Notes: 9

## Slide 10
SPRINT RETROSPECTIVE
Aspectos positivos:
Un flujo de trabajo constante.
Se aplicaron mejoras sugeridas durante la review del Sprint 01, atendiendo observaciones de usabilidad.
El equipo supo avanzar y tomar decisiones de diseño a pesar de la disminución en la comunicación con el cliente
Dificultades encontradas:
La disponibilidad reducida del cliente durante el sprint limitó la validación de algunas decisiones.
Algunas decisiones técnicas y de interfaz se tomaron sin feedback del cliente, lo que podría generar trabajo en el futuro.
.
Notes: 10

## Slide 11
SPRINT RETROSPECTIVE
Qué haremos diferente:
Establecer momentos de contacto pactados con el cliente desde el inicio, para asegurar al menos un punto de revisión intermedia.
Incluir validaciones visuales (mockups o capturas) como parte de los criterios de aceptación.
Mejora como equipo respecto al Sprint 01:
Objetivo: Reducir la duración media de los bloqueos a 1 día/bloqueo como máximo, en caso de que se presenten.
Métrica: Duración media por bloqueo = (Suma total de duración de bloqueos) / (Número de bloqueos identificados)
Valor de referencia (Sprint 01): 5 días de media por bloqueo
Resultado (Sprint 02): 1 día de media por bloqueo.
Notes: 11

## Slide 12
DEMOSTRACIÓN
https://bmcoedimxlvii.netlify.app
Notes: 12